실증적SW개발프로젝트2 주간보고 (1주차)

작성일: 2024/09/08 조: 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 2024.09.02 ~ 2024.09.08 |
| 장 소 | 온라인 |
| 참석자 | 박동욱, 김진수, 김태희, 최범규 |
| 특이사항 | 김진수 학생 취업 |
| 이번주  진행사항 | - 방학동안 진행한 학습 내역 공유   * BackEnd: Docker, GithubAction을 활용한 배포 자동화(CI/CD) 파이프라인 구축, Nginx를 활용한 무중단 배포 적용, ELK Stack, Loki Stack 학습, 성능 튜닝 * Main Idea: Matrix Factorization이 아닌, 많은 논문에서 비교 대상으로 삼고 있는 LightGCN 모델 구현, Text 임베딩과 결합 후 결과 비교 * 해당 프로젝트에 기반한 KCI 논문 작성중     - 프로젝트 방향성에 대한 논의   * Distance와 같은 정보를 POI에 추천에 활용함으로써 프로젝트 고도화 * 클라이언트 개발 및 운영 환경 구축 * KCI 논문 작성 마무리 필요   - 위 내용을 바탕으로 앞으로의 4개월 간 대략적인 프로젝트 계획 수립 | |
| 다음주  계획 | * 클라이언트 개발 기술 스택 비교 및 결정 * 위치 정보를 활용한 관련 논문 탐색 및 정리 * Distance 정보를 추가 활용하기 위한 모델 재설계 * DB 스키마 변경 및 추가 * KCI 논문 작성 | |