실증적SW개발프로젝트2 주간보고 (2주차)

작성일: 2024/09/15 조: 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 2024.09.16 ~ 2024.09.22 |
| 장 소 | 온라인 |
| 참석자 | 박동욱, 김진수, 김태희, 최범규 |
| 특이사항 |  |
| 이번주  진행사항 | - 디자인 레퍼런스 시안 공유 및 결정  - rest api 방식에서 MVC 방식으로 백엔드 로직 변경  - 예외 처리할 페이지 개발  - 온프레미스 서버로 사용할 노트북 설치 및 인프라 환경 세팅  - KCI 논문 작성 마무리 및 교수님 피드백 준비  - 거리 정보 전처리 완료 및 결합 중 생긴 버그 디버깅 | |
| 다음주  계획 | - 인프라 환경 세팅 마무리  - CI/CD 파이프라인 구축  - 디버깅 완료 및 하이퍼 파라미터 실험  - KCI 논문 작성 완료 및 피드백 수정 | |